十一、综合评分表

江油市中医医院采购中医药文化长廊及大门入口改造项目评分表

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分标准 | 说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报 价 | 40% | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 | 经济类评分因素 |  |
| 2 | 设计方案图纸 | 10% | ①提供中医药文化长廊建设及大门入口改造彩色设计图纸得2分，缺一项扣1分 ②文化长廊建设设计体现中医药特色氛围好，与医院名医馆整体色调格局协调好的得8分，一般的得5分，较差的得2分。 |  |  |
| 3 | 施工组织设计 | 30% | 1.供应商提供的人员管理及考核制度包含：①员工考核、②监督管理、③奖惩制度的内容的得5分，方案中每缺少一项内容扣1.5分，内容中每存在一处缺陷的扣1分，扣完为止。本项最多扣5分。 2.供应商提供的人员配置及岗位职责包含：①内部管控制度、②人员配置、③职责划分的内容的得5分，方案中每缺少一项内容扣1.5分，内容中每有一项缺陷的扣1分，扣完为止。本项最多扣5分。 3．供应商提供的应急措施方案包括①天气、季节、安全、赶工的应急处置方案、②突发事件的应急响应预案内容的得4分，方案中每缺少一项内容扣2分，内容中每存在一处缺陷的扣1分，扣完为止。本项最多扣4分。 4．供应商提供的安全保证措施内容包含：①安全管理目标、②安全生产管理制度、③施工安全、消防安全、安保安全的保证措施、④现场安全检查制度及安全事故的处理规定等内容的得6分，方案中每缺少一项内容扣1.5分，内容中每存在一处缺陷的扣0.5分，扣完为止。本项最多扣6分。 5.供应商提供的环保文明措施包含：①环境保护措施、②卫生保障措施、③文明施工与环境管理目标、④项目文明施工与现场环境检查制度、⑤环境事故的处理规定内容的得5分，方案中每缺少一项内容扣1分，内容中每有一项缺陷的扣0.5分，扣完为止。本项最多扣5分。 6．供应商提供的质量管理措施包括①项目质量目标与措施、②工程进度保障与措施、③项目质量管理的分工职责和管理制度、④技术保障和资源保障措施、⑤质量事故的处理规定内容的得5分，方案中每缺少一项内容扣1分，内容中每有一项缺陷的扣0.5分，扣完为止。本项最多扣5分。 | 技术服务及其他商务要求 |  |
| 4 | 人员配置 | 12% | 1.供应商为本项目配备有专门项目经理及施工队的得3分（说明：提供项目施工人员明细表） 2.供应商为本项目配备的技术负责人具有建筑工程、广告设计、装修等相关专业职称的得3分（说明：（1）提供相关证书扫描件。（2）同一人具有多种同种级别职称的不重复计分，以最高级别的为准） 3.供应商为本项目配备的技术负责人具有一个以项目经理或技术负责人职务已完成类似项目业绩的得3分。（说明：（1）提供施工合同扫描件和竣工验收报告扫描件。（2）类似项目是指：房屋建筑或房屋装修、广告设计氛围类工程项目） 4.除项目经理、技术负责人外，供应商为本项目配备的其他管理人员中每有一人具有建筑工程、广告设计、装修等相关专业职称的得3分。（说明（1）提供证书扫描件。（2）同一人具有多种同种级别职称的不重复计分，以最高级别的为准） |  |  |
| 5 | 履约能力 | 8% | 根据供应商提供2021年1月1日（含）至磋商截止日类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得8分，不提供不得分。 | （要求提供相关协议或合同复印件，加盖鲜章） |  |

时间：                                   评分人：                  总分：